## Slide 1
派生開発 × AI
AIとやり取りしながら
派生開発を進める
派生開発におけるAIと人間の役割分担
AIの出力は完了ではなく、
人間が判断するための材料
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
01
Notes: この資料は、派生開発でAIを使うときの実務的な協業方法を説明します。中心メッセージは、AIが判断材料を作り、人間が意味・承認・リスクを判断することです。AIの出力をそのまま完了扱いにしないことを、以降の全ページで確認します。

## Slide 2
最初にすること
現状・目的・証拠・制約をAIに渡す
途中まで整理した資料でも構いません。AIが不足情報と次の作業を示します。
1 現状
今どう動くか
画面・API・ログ
2 目的
何を変えたいか
要求・変更理由
3 証拠
仕様書・テスト
画面のハードコピー
4 制約
API互換・権限
承認者・期限
依頼：不足・想定差・確認事項・次の作業を示してください
無い情報は「未確認」と書く。AIは不明点を埋めず、質問として返す
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
02
Notes: 最初にすることを4つに絞ります。現状、目的、証拠、制約を渡します。資料が途中まででも構いません。存在しない情報は推測せず「未確認」と書きます。AIには、不足、想定差、確認事項、次の作業を示すよう依頼します。ここからAIとの対話が始まります。

## Slide 3
依頼の出し方
最初の依頼は、この形で始める
AIに判断を任せるのではなく、不足・想定差・次の作業を出させます。
人間からAIへの依頼
Skill: $brownfield-workflow
現状：order status UI / API
目的：code 1のラベル変更
制約：下流APIは変更しない
証拠：要求書・画面・既存テスト
依頼：不足・想定差・次の作業を示して
AIから返ってくるもの
• 不足している情報
• 仕様・挙動・要求の差
• 人間への質問
• 次の作業と成果物
人間：質問に答える → 変更の意味・期待値・範囲を承認する
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
03
Notes: 依頼文は最初から完璧な帳票にする必要はありません。Skill名、現状、目的、制約、証拠、依頼内容の6行で始めます。AIには結論を決めさせず、不足情報、仕様・挙動・要求の差、人間への質問、次の作業と成果物を返させます。人間は質問に答え、変更の意味、期待値、作業範囲を承認します。$brownfield-workflowは社内Skill名です。

## Slide 4
整理の軸
派生開発は4つの問いで整理する
XDDP（eXtreme Derivative Development Process）の考え方を、AIとの確認軸として使います。
Why
なぜ変えるのか
変更理由
What
何を変えるのか
変更内容
Where
どこを変えるのか
変更箇所
How
どう変え、どう確認するか
変更方法
AI：整理状況と不足を示す
人間：内容を確認して次に進むか決める
想定差：要求・仕様・現行挙動・期待結果の間にある差異・不足・矛盾・未定義事項
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
04
Notes: XDDPはeXtreme Derivative Development Processの略称です。この資料では、変更理由、変更内容、変更箇所、変更方法の4つの問いを、AIと人間が情報を揃えるための軸として使います。想定差とは、要求・仕様・現行挙動・期待結果の間の差異、不足、矛盾、未定義事項です。
[Sources]
- https://www.ipa.go.jp/archive/files/000055011.pdf

## Slide 5
対話ループ
想定差が見つかったら、AIと人間で往復して具体化する
一方向の依頼と回答ではなく、確認と回答を重ねて次の成果物を更新します。
1
人間
要求・現行情報・証拠・制約を渡す
2
AI
仕様・挙動・要求を比較する
3
AI
不足・矛盾・想定差を提示する
4
AI
人間に確認事項を質問する
5
人間
期待値・変更可否・守る条件を回答する
6
AI→人間
成果物を更新し、承認・保留・差戻しを決める
人間の回答で内容が具体化し、承認後にAIが次の作業へ進む
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
05
Notes: この6段階が基本ループです。人間は現状と目的を渡し、AIは比較して想定差を出します。AIが質問し、人間が期待値や守る条件を回答すると、AIは差分整理表やテストへの引き継ぎを更新します。最後に、人間が承認、保留、差戻しを判断してから次へ進みます。

## Slide 6
対話例
REQ-042：想定差を質問と回答で解消する
以下は仕組みを説明する架空の例です。実績や実測結果を示すものではありません。
人間の依頼
要求：REQ-042
対象：order status UI / API
変更：code 1の表示ラベル
制約：下流APIと互換
出力：差分表＋引き継ぎ
→
AIが検出する想定差
・仕様とUIが不一致
・UIだけ変更／API維持
・未知コードは未定義
・期待値を作れない
→
AIからの質問
• 未知コードの表示は？
• 現行表示を維持？
• エラー扱い？
• 承認者は誰？
人間：不明と表示・APIは変更しない・UIだけ変更・責任者が承認 → AI：成果物更新へ
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
06
Notes: REQ-042は架空の説明例です。AIは現行仕様とUI挙動の差、APIを守る制約、未知コードの未定義、テスト期待値の不足を検出します。人間が未知コードの表示、APIを変更しないこと、UIだけを変更すること、承認者を回答します。その回答を受けて、AIは差分表、守る条件、テストケース、証拠の取得方法、承認条件を更新します。人間が承認した後で次の作業に進みます。

## Slide 7
要求定義
要求定義は、そのまま使えるかをAIと人間で確認する
不足・不明点・矛盾を整理し、利用・補正・保留を判断します。
AIに渡す情報
要求定義書・版
出典・担当者・承認
現行挙動の証拠
目的・受入条件
既存設計・テスト
→
AIの整理結果
対象と範囲
現行／望ましい挙動
不足・不明点・矛盾
根拠と下流影響
判断事項
→
人間の判断
そのまま利用
補足・修正して利用
保留・差戻し
担当者・承認・期待値・重大な矛盾が不明なら、設計へ進めない
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
07
Notes: 要求定義では、版、出典、担当者、承認状況、現行挙動の証拠、目的、受入条件、既存設計・テストをAIに渡します。AIは対象、現行と望ましい挙動、不足・矛盾、根拠、下流影響を整理します。人間は、そのまま使うか、補正するか、保留するかを決めます。担当者、承認、期待値、重大な矛盾のいずれかが不明なら、設計へ進めません。

## Slide 8
設計完了
設計の差分を承認し、テストケースを作れる状態で終える
AIは比較と不足検出を行い、人間は変更の意味・守る条件・設計完了を判断します。
現行仕様
現行挙動
新規要求
設計判断
code 1を表示
受付中
処理中
変更
API consumerを維持
既存consumerあり
UIだけ変更
守る条件
未知コード
仕様なし
不明を表示?
人間が判断
AIが確認すること
入力・期待値・証拠・合否基準
ケース作成の可否・不足定義・追跡関係
人間が決めること
変更の意味・守る条件・影響範囲
設計完了・補正・保留
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
08
Notes: 設計では、現行仕様、現行挙動、新規要求、設計判断を並べて差分を確認します。AIは差分、不変条件、影響候補、期待値不足、テストケースを作れるかを確認します。人間は変更の意味、守る条件、影響範囲を判断し、設計完了、補正、保留を決めます。テストの入力、期待値、証拠、合否基準が作れない状態では設計を完了しません。

## Slide 9
テスト
承認した範囲で、AIが実行支援と証拠付き評価を行う
AIが自動的にすべて実行するのではなく、人間の事前承認と許可された環境が前提です。
人間が事前に承認
• 対象・範囲
• 入力データ・期待結果
• 合否基準
• 証拠の取得方法
• 環境・権限
AIが許可環境で行う
• 承認済みケースの実行支援
• UI操作・画面取得
• 画面・ログなどの証拠取得
• 期待値と実結果の比較
• 項目別評価・差異分類
• 再テスト結果の整理
人間が最後に判断
• 差異の意味
• 評価基準の妥当性
• 未実行項目の扱い
• 総合評価の受入可否
• 残余リスクの受入
ハードコピー・ログ → 比較 → 項目別評価 → 総合評価 → 人間の受入判断
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
09
Notes: テストは、人間が対象、範囲、入力、期待結果、合否基準、証拠方法、環境と権限を事前承認することが前提です。AIは許可・接続された環境で、承認済みケースの実行支援、UI操作、画面やログの証拠取得、期待値との比較、項目別評価、差異分類、再テスト整理を行います。差異の意味、評価基準、未実行項目、残余リスクの受入は人間が判断します。

## Slide 10
判断基準
人間は、AIの出力を4つの基準で確認する
どこかで判断できなければ、次の段階へ進めず、差戻し・保留・エスカレーションにします。
1
根拠があるか
対象・結果・判断に根拠が結び付いているか
2
定義されているか
期待値・判定基準・担当者・次の行動があるか
3
整合しているか
仕様・挙動・要求・設計がつながっているか
4
リスクを受け入れるか
不明点・差異・未実行・残余リスクを受け入れられるか
判断できない項目は、差戻し・保留・エスカレーションにする
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
10
Notes: AIの出力を受け取ったら、根拠、定義、整合性、リスクの順で確認します。根拠が対象や結果につながっているか、期待値や担当者が定義されているか、現行仕様・挙動・要求・設計がつながっているか、最後に不明点や残余リスクを受け入れられるかを確認します。判断できない項目は先へ進めません。

## Slide 11
明日からの使い方
AIに判断材料を作らせ、人間が判断する
まず現状・目的・途中までの整理を渡し、AIの質問に答えながら次の成果物を具体化します。
AIに任せること
• 情報整理・比較
• 不足・矛盾・想定差の検出
• 質問
• 作業案・成果物案の作成
• 承認済み作業の支援
人間が手放さないこと
• 目的・期待値・意味
• 制約・優先順位
• 承認・差戻し・保留
• 変更の影響
• 残余リスクの判断
AIに答えを決めさせず、対話で人間が判断できる状態を作る
XRefKit / 派生開発Workflow — 社内説明用
11
Notes: 明日からは、現状の情報、目的、変更したいこと、途中までの整理、利用できる証拠をAIに渡します。AIに不足や想定差を出させ、質問に答えながら成果物を具体化します。AIには整理、比較、検出、質問、作業案、承認済み作業の支援を任せ、人間は目的、期待値、意味、承認、優先順位、リスク判断を手放しません。締めのメッセージは、AIに答えを決めさせるのではなく、対話によって人間が判断できる状態を作ることです。