## Slide 1
派生開発 × AI
AIとやり取りしながら
派生開発を進める
AIとの協業で進める派生開発Workflowの実務
この資料で共有すること
• AIへの依頼の出し方
• AIの出力の受け取り方
• 人間との判断の分担
• 次のフェーズへの進め方
AIの出力は完了ではなく、
人間が判定するための材料
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
01

## Slide 2
XDDPの考え方
派生開発は4つの問いで整理する
難しい帳票から始めず、変更理由・変更内容・変更箇所・変更方法を順に明らかにします。
1
変更理由
Why
なぜ変えるのか
2
変更内容
What
何を変えるのか
3
変更箇所
Where
どこを変えるのか
4
変更方法
How
どう変え、どう確認するか
AI：4つの問いの整理状況と不足を示す
人間：内容を確認し、次に進むかを決める
要求定義 → 計画 → 設計 → 製造 → テスト → 終結
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
02

## Slide 3
使い方
AIは4つの問いの整理状況から、次の進め方を案内する
途中まで整理した資料もそのまま渡し、足りない情報と次に行う作業を確認します。
AIへの依頼例
Skill: $brownfield-workflow
現状の情報: <current facts>
目的: <why>
変更したいこと: <what>
途中までの整理: <draft artifact>
利用できる証拠: <sources>
4つの問いの整理状況を確認し、不足情報・
確認事項・次の作業を案内してください。
整理状況
4つの問いを確認
不足情報
不足・矛盾を列挙
確認事項
人間への質問
次の進め方
作業・成果物を提案
計画は二段階：要求から初期計画を作り、差分確定後に詳細化する
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
03

## Slide 4
AIの提案を確認
AIの提案を確認し、次の進め方を決める
AIの提案を、整理状況、不足情報、確認事項、次の作業、引き継ぎ条件の順に確認します。
整理状況
どこまで整理済みか
理由 / 内容 / 箇所 / 方法
不足情報
不足・矛盾
不足情報・未定義
確認事項
人間への確認
意味・期待値・担当者
次の作業
次に行う作業
調査 / 整理 / 承認
引き継ぎ
次の成果物と条件
成果物・確認点・担当者
整理状況 → 不足情報 → 確認事項 → 次の作業 → 引き継ぎを、人間が確認して進める
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
04

## Slide 5
要求定義
既存の要求定義を、そのまま利用できるかを決める
不足・不明点・矛盾を確認し、そのまま使えるか、補正が必要かを判断します。
AIに渡す情報
要求定義書・版
出典・担当者・承認
現行挙動の証拠
目的・受入条件
設計・既存テスト
→
AIの整理結果
対象と範囲
現行／望ましい挙動
不足・不明点・矛盾
根拠と下流影響
判断事項
→
人間の判断
そのまま利用できるか
補足・修正が必要か
受入条件は検証可能か
利用 / 補正 / 保留
担当者不明・承認不明・期待値不足・重大な矛盾があれば、設計へ進めない
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
05

## Slide 6
設計
3つの情報を比較し、設計上の差分を承認する
AIは差分を整理し、人間は変更の意味、不変条件、影響範囲を判断します。
現行仕様
現行挙動
新規要求
設計判断
status codeを表示
1 → 受付中
1 → 処理中
変更
API consumerを維持
既存consumerあり
UIだけ変更
守る条件
未知コード
仕様なし
不明を表示?
人間が判断
差分承認後に詳細化：作業単位・データ・互換性・テスト・証拠・担当者
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
06

## Slide 7
設計終了時の確認
設計終了時に、テストケースを作れるか確認する
入力、期待値、証拠、合否基準が不足していれば、設計を完了としません。
AIが確認する
• 対象・目的・前提
• 入力データ・テストデータ
• 期待値と根拠
• 観測方法・証拠
• 合否判定
• 追跡関係
設計終了時の確認結果
ケース作成：可能 / 保留
• 不足している定義
• 下流への影響
• 確認事項
• 解決する担当者
• 次の引き継ぎ条件
IPA観点：上流でリスクと対策を明らかにし、合意してから計画・テストへ進む
人間の判断：設計を完了するか、不足を補うか、保留するか
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
07

## Slide 8
テスト
AIがテスト作業を実行し、証拠付きで結果を評価する
人間が範囲と期待値を承認し、AIはUI操作から項目別・総合評価まで行います。
AIが行う作業
承認済みケースを実行
UIを操作し画面を取得
期待値と実結果を比較
項目ごとの結果を評価
画面全体を総合評価
差異を分類し再テスト
人間が判断すること
テスト範囲と期待値を承認
評価基準の意味は妥当か
説明できない差異をどう扱うか
残余リスクを受け入れるか
画面のハードコピー → 期待値・実結果 → 項目別評価 → 総合評価 → 残余リスク
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
08

## Slide 9
判断のルール
人間は、AIの提案をこの順に確認する
最初に根拠の有無、次に意味、最後にリスクを確認します。
1
根拠があるか
根拠が対象・結果・判断に結び付いているか
2
定義されているか
期待値・判定基準・担当者・次の行動があるか
3
整合しているか
現行仕様・現行挙動・新規要求・設計がつながるか
4
リスクを受け入れるか
不明点、差異、未実行、残余リスクを受け入れられるか
4つのどこかで止まったら、次の段階へ進めず、差し戻し・保留・エスカレーションにする
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
09

## Slide 10
例
一つの依頼を、判断まで進める
設計段階でUIラベルを変更する場合の、依頼とAIの回答例です。
人間の依頼
Skill: $brownfield-workflow
要求: REQ-042
対象: order status UI / API
変更: code 1のラベル
制約: 下流APIの互換性を維持
出力: 差分整理表 + テスト引き継ぎ
→
AIの回答
• 現行仕様とUI挙動の差異
• UIだけ変更 / APIは保護
• 未知コードの表示は未定義
• テスト1件は保留
• 人間の判断が必要
人間：未知コードの表示仕様を承認 → AI：ケース生成・実行へ
XRefKit / 派生開発Workflow — How to use
10